附件1：

招标须知

- 一、项目概述：

- 为江油蜀游酒店管理公司青莲分公司旗下欧洲院子提供电力抢险施工服务。

- 工程项目标的内容：

- 在环网柜旁改造新增一块设备基础，新增更换1台一进二出环网柜、电缆电力线管约20米，更换电缆附件3套；

- 2、500KVA箱变更换设备，高压负荷开关、高压熔断器、计量互感器、高压传感器、绝缘子、穿墙套管及辅助材料。

- 三、备注

1、报价需包含安装费、调试费、人工费、运输费及税费等费用；

2、项目实施周期：7天内。

- 附件2：竞标函

青莲欧洲院子电力抢险项目

比选竞标函

江油蜀游酒店管理公司青莲分公司：

我方全面研究了“青莲欧洲院子电力抢险项目比选竞标函”，决定参加贵单位组织的本项目比选，并自觉遵守服务相关规定，遵守服务规则，维护正常的服务秩序。

1、我方自愿按照比选公告规定的各项要求向采购人提供所需物资及服务，提供的物资及服务等所有权及知识产权等权利无瑕疵。总报价为含税价人民币       万元（大写：        ）

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同约定日期内完成项目的履约，并交付采购人验收、使用。

3、我方对提供资料的真实性负责。如经查实我公司提供的资料存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

附件1：项目报价清单

附件2：合同主要条款

投标方：

投标时间：  年  月  日

附件1：项目报价清单

- 报价清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压进线柜 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 高压出线柜 |  | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 电缆电力线管 |  | 米 | 20 |  |  |
| 4 | 电缆附件 |  | 套 | 3 |  |  |
| 5 | 高压负荷开关 |  | 台 |  |  |  |
| 6 | 高压熔断器 |  | 组 |  |  |  |
| 7 | 计量互感器 |  | 只 |  |  |  |
| 8 | 高压传感器 |  | 只 |  |  |  |
| 9 | 绝缘子 |  | 只 |  |  |  |
| 10 | 穿墙套管 |  | 只 |  |  |  |
| 11 | 辅助材料 |  | 项 |  |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |  |

附件2：合同主要条款

青莲欧洲院子电力抢险

施工合同

甲方（发包方）：江油蜀游酒店管理有限公司青莲分公司

乙方（承包方）：

签订时间：2023年  月 日

签订地点：   江 油 市

甲方：江油蜀游酒店管理有限公司青莲分公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》有关法律法规的规定，江油蜀游酒店管理有限公司青莲分公司将“江油市青莲镇诗歌小镇欧洲院子500kVA箱变电力抢修项目承包给             施工。为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，双方本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 工程地点：江油市青莲镇诗歌小镇欧洲院子。

第二条 工程情况：

1、原环网柜是一进两出，一路是竹园公司使用，一路是城投欧洲院子使用，目前是城投欧洲院子分线箱损坏，因环网柜是一个整体，要换就得一起更换，为节约成本在环网柜旁边新增一块设备基础，新增1台一进二出环网柜、高压电缆和电力线管各约20米以及电缆附件等材料。

2.500KVA箱变更换设备，高压负荷开关、高压熔断器、计量互感器、高压传感器、绝缘子、穿墙套管，及辅助材料

3.维修周期：预计7天时间；因不可抗力因素则时间顺延。

4.需协调供电局申请停电（停电时间计划3小时），申请计量互感器校验。

- 工程合同总价：本工程合同总价（含税价）         元（大写人民币：            。）

- 付款方式：合同签订后，甲方预付70%到乙方账户后，乙方开始组织施工；工程抢修后按国家标准调试运转正常，甲方一个月后支付总价款的25%；剩余5%作为质保金，质保期：12个月。

第五条 甲方工作

一、施工场地具备开工条件和完成时间要求，甲方负责在开工前做好安全监护、安全交底等相关工作。

二、负责对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

第六条 乙方工作

一、按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。

二、与甲方签定工程施工合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

三、在工程施工前，必须向甲方出具施工资质相关证件及书面的施工方案，经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出书面竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。

四、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

五、做好施工现场的保护工作。

六、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。

第七条 安全施工：在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责；由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任。

第八条 工程质量等级：工程质量等级按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

第九条 验收和重新检验

一、甲方根据乙方的申请，对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。

二、检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。

第十条 工程施工竣工时间

工程施工竣工时间为：2023年  月  日至 2023年 月  日。

第十一条 保修条款

一、保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。

二、质保期限： 12个月 ，自工程验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，乙方应在接到修理通知之起1天内派人修理。

第十二条 争议：因执行本协议发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，向工程所在地法院诉讼。

第十三条，违约条款：任何一方有其他违反本合同情形的，违约方应向守约方支付合同总金额30%的违约责任，并赔偿守约方全部损失，该损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用以及因此而支付的其他合理费用

第十四条 合同的生效和份数

本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

第十五条 附加条款：合同条款中未尽事宜，双方协商解决。

甲方（盖章）：江油蜀游酒店管理    乙方（盖章）：

有限公司青莲分公司

地址：四川省绵阳市江油市青莲      地址：

镇诗仙村四组

法定代表人（签名）：              法定代表人（签名）：

委托代理人（签名）：              委托代理人（签名）：

经办人（签名）：                  经办人（签名）：

联系人电话：                      联系人电话：

开户银行：                        开户银行：

帐号：                            账号：

2023年   月    日                 2023年   月    日