附件1：

招标须知

一、工程项目概述：

（一）项目名称：养马峡村人居环境综合整治项目

（二）项目建设地点：江油市厚坝镇

（三）项目建设规模：

1.农村公共基础设施建设：①污水处理站2处，污水处理管网2200米；②电力、通讯线缆入地45.2公里；③农村道路提升改造：④入户公路建设9.25公里（含照明工程40处，指示标识牌30处）；⑤生态停车场改建5.2万平方米；

2.农村人居环境整治提升：①河道治理：堤防工程7.8公里，河道整治2.3公里，拦水坝修筑1处，液压拦水坝7处，防灾减灾点位建设5公里；②村容村貌提升：招呼站10处，管理用房及配套设施1处，风貌改造72300平方米；③水美乡村建设：④水渠整治2.8公里，避雨服务站改造400米，绿化14万平方米，篱笆墙150米等。

（四）项目投资：约3亿元

（五）业主单位：江油市蜀龙湾旅游发展有限公司

二、采购项目标的内容：

（一）地形测绘：

1、工作量：根据初步划定的测绘范围地形图测绘面积约为3400亩。

- 2、工作要求：

- 地形图比例尺要求为1:500；胸径>15公分乔木点位标注，包括安顺桥停车场，森林广场（水乐园），跑马场停车场，游客中心等区域。

（二）立面测绘：

- 根据设计需求，养马峡风景区里共标注约90栋建筑需进行外立面测绘。

（三）水文测绘：

- 1、工作量：河流主干道约12KM长；

- 2、工作要求：

- ①对河道水文进行测量；

- ②对河、渠、管整治线路测1/1000纵剖面图；

- ③对重点河、渠、管横断面测1/100横剖面图，共47个断面；对重点整治建筑物测1/200～1/500剖面图；

- ④对重点整治建筑物测1/200～1/500剖面图。

三、控制价明细表

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 最高限价 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地形测绘 | 地形图 | 163元/亩 | 3400亩 |
| 2 | 立面测绘 | 立面图 | 11元/㎡ | 16500㎡ |
| 3 | 水文测绘 | 河道水文测绘 | 1238元/KM | 12 KM |
| 4 |  | 1/1000纵剖面 | 4172元/KM | 12 KM |
| 5 |  | 1/100横剖面 | 7649元/KM | 12 KM |
| 6 | 重点整治建筑物 | 剖面图 | 11元/㎡ | 3000㎡ |

四、商务要求

| 序号 | 内容 | 招标/采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务时间 | 合同签订后30天内交付成果 |
| 2 | 服务地点 | 江油市 |
| 3 | 服务内容 | 1、地形测绘。2、立面测绘。3、水文测绘。 4、建筑物测剖面图 |
| 4 | 付款方式 | 合同签订后支付合同金额的20%；提交测绘成果经验收合格后15日内，支付合同金额的50%；剩余费用在审计报告出具后15日支付。 |
| 5 | 验收标准 | 按照项目清单逐一验收测绘成果 |
| 6 | 其它要求 | 报价需包含税金 |