附件1：

招标须知

- 一、项目概述：

为四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司提供窦圌山索道改建项目设计服务。

- 采购项目标的内容：

- 此次窦圌山景区步游道和观光缆车改造工程一标段（窦圌山索道改建项目）设计服务最高限价为人民币490000元。

| 序号 | 项目阶段 | 项目名称 | 实施内容 | 要求 | 价格（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期设计 阶段 | 索道工艺设计费 | 索道设备的工艺设计 | 达到初步设计深度的设计成果 | 22.05 |
|  |  | 索道上下站房设计费 | 索道上下站房的平面布置图、工艺布局设计 |  |  |
|  |  | 所有设备基础、支架基础设计 | 站房内外设备基础、支架基础，以及塔架钢结构设计 |  |  |
| 2 | 施工图设计阶段 | 索道工艺设计费 | 索道设备的工艺设计 | 达到施工图设计深度的设计成果 | 26.95 |
|  |  | 索道上下站房设计费 | 索道上下站房的平面布置图、工艺布局设计 |  |  |
|  |  | 所有设备基础、支架基础设计 | 站房内外设备基础、支架基础，以及塔架钢结构设计 |  |  |

- 编制内容：窦圌山索道建设项目工程设计及服务工作。

- 成果构成：正式成果含方案、初步设计、施工图等各阶段的文本、图纸等内容；成果达到国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章的相关要求。

- 备注

1、报价需包含人工费、差旅费、装订费、勘测费、税金等费用；

2、服务内容必须与上述明细表完全吻合。

四、商务要求

| 序号 | 内容 | 招标/采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务对象 | 四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司 |
| 2 | 服务地点 | 江油市武都镇窦圌山景区 |
| 3 | 履约､验收要求与标准 | 按合同要求验收 |
| 4 | 款项支付方式 | 详见：合同主要条款 |
| 5 | 产品质量要求 | 成果含文本、图纸等均要达到国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章的相关要求 |
| 6 | 完成时间 | 合同签订后90日内完成 |
| 7 | 其他 | 承接方提供初设深度的设计成果后，委托方据此成果办理项目准入手续。若项目准入手续通过则继续进行施工图设计阶段的服务；若准入手续遇阻则终止施工图设计阶段的服务。 |